Schriftliche Ausarbeitung zum Thema:

Optimierung des Task-Managements in einem Software-Entwicklungsteam

Vorgelegt von:

Florian Particke

Lupinenweg 28

91058 Erlangen

Matrikelnummer: 9231757

Modul: Planen mit mathematische Modellen

Semester: Wintersemester 2025/26

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	I

2. Modelle	I

2.1 Strategie 1: Abarbeitung auf Zuruf (FIFO)	I

2.2 Strategie 2: Sprintplanung mit Arbeitsbudget	II

3. Ergebnisse	II

3.1 Ergebnisse Strategie 1	II

3.1.1 Beispielhafte Auswertung Strategie 1	II

3.1.2 Output-Metriken mit Konfidenzintervallen	III

3.2 Vergleich mit Strategie 2	III

3.2.1 Beispielhafte Auswertung Strategie 2	III

3.2.2 Mittlere Wartezeiten und verworfene Tasks mit Konfidenzintervallen	III

3.2.3 Vergleich für verschiedene Sprintintervalle und Ankunftsraten	IV

4. Zusammenfassung	IV

Anhang	V

# Einleitung

In vielen Teams der Softwareentwicklung treffen Aufgaben (im folgenden Tasks genannt) zufällig ein und müssen mit begrenzten Ressourcen bearbeitet werden, d.h. die Ankunftsrate α ist üblicherweise deutlich größer als die Bedienrate β. Klassische Warteschlangenmodelle wie das M/M/1-System liefern hierfür ein gut untersuchbares Grundmodell, kommen allerdings für das gegebene Verhältnis an ihre Grenzen, da beliebig große Warteschlangen je nach Laufzeit auftreten können. Dadurch hat es sich in der Praxis etabliert, Aufgaben häufig in geplanten Intervallen zu bündeln, zu priorisieren und teilweise zu verwerfen, etwa im Rahmen agiler Sprintplanungen.

Ziel dieser Ausarbeitung ist es, eine ereignisbasierte Simulation eines Einkanal-Bedienungssystems zu untersuchen und zwei unterschiedliche Bearbeitungsstrategien miteinander zu vergleichen:

Strategie 1: kontinuierliche Abarbeitung in FIFO-Reihenfolge (M/M/1), d.h. „Abarbeiten auf Zuruf“

Strategie 2: periodische Sprintplanung mit begrenzter Kapazität

Der Fokus liegt auf der Modellierung, Simulation sowie der quantitativen Auswertung zentraler Leistungskennzahlen mittlere Wartezeit, mittlere Schlangenlänge, Auslastungsgrad für Strategie 1, sowie Anzahl verworfener Task und mittlere Wartezeit für Strategie 2.  Zu untersuchende Parameter sind die Sprintdauer und das Verhältnis von Ankunftsrate zu Bedienrate. Hierdurch sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, wann ein Wechsel von einem Abarbeiten auf Zuruf zu einer Sprintplanung sinnvoll ist.

# 2. Modelle

In diesem Kapitel werden alle Modellannahmen für Strategie 1 und Strategie 2 beschrieben, wobei in Abschnitt 2.1 Strategie 1 Abarbeitung auf Zuruf und in Abschnitt 2.2. Strategie 2: Sprintplanung dargestellt wird.

## 2.1 Strategie 1: Abarbeitung auf Zuruf (FIFO)

Strategie 1 modelliert ein klassisches Einkanal-Bedienungssystem mit folgenden Eigenschaften:

- K1: Poisson-Ankunftsprozess mit Rate α, daraus ergeben sich exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten

- K2: Analog zu K1; exponentialverteilte Bedienzeiten mit Rate β

- K3: Eine einzelne Ressource (vereinfachende Annahme: ein Team)

- K4: Größe des Warteraums ist ∞

- K5: FIFO-Warteschlange

Die Simulation erfolgt ereignisbasiert. Es werden ausschließlich Ankunfts- und Abgangsereignisse verarbeitet. Ein Task wird bei Ankunft entweder sofort bedient oder in die Warteschlange eingereiht. Die Bearbeitung erfolgt strikt in der Reihenfolge des Eintreffens.

## 2.2 Strategie 2: Sprintplanung mit Arbeitsbudget

Strategie 2 erweitert das Basismodell um eine periodische Planungslogik, wie sie aus agilen Entwicklungsprozessen bekannt ist.

Die Eigenschaften K1, K2, K3 sind analog zur Strategie 1. Für die übrigen Parameter ergibt sich Folgendes

- K4: Der Warteraum ist prinzipiell unendlich, allerdings werden im Rahmen der Sprintplanung Tasks bis zur maximalen Kapazität verworfen.

- K5: Zeitscheiben Prioririserung mit zufälliger Auswahl anstatt von FIFO.

Der Ablauf ist wie folgt:

- Es existiert ein festes Planungsintervall T (Sprintdauer)

- Während eines Sprints eintreffende Tasks werden in einem Backlog-Puffer gesammelt

- Zu Beginn jedes Sprints:

  - Zufällige Priorisierung der gesammelten Tasks (Fokus ist nicht die Priorisierung)

  - Auswahl von Tasks gemäß einer Kapazität (Anzahl von Tasks)

  - Nicht ausgewählte Tasks werden verworfen

- Nur ausgewählte Tasks werden im Sprint abgearbeitet

# 3. Ergebnisse

In dem folgenden Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, wobei in Abschnitt 3.1 die Ergebnisse aus Strategie 1 vorgestellt werden, bevor eine Vergleich mit Strategie 2 für die durschnittliche Wartezeit durchgeführt wird.

## 3.1 Ergebnisse Strategie 1

In diesem Abschnitt wird zuerst ein Beispiel mit einem kleinen Simulationszeitraum dargestellt bevor die relevanten Output-Metriken mit Konfidenzintervallen für eine größere Wiederholungszahl ermittelt werden.

### 3.1.1 Beispielhafte Auswertung Strategie 1

Die Parameter werden folgendermaßen gesetzt: Ankunftsrate α = 1.5 Tasks / Tag, Bedienrate β = 1 Task / Tag und Simulationsdauer T_sim = 10 Tage. Es ergeben sich die Ergebnisse aus Anhang I bei einer beispielhaften Simulation.

Für diese Datentabelle ergeben sich folgende Werte für die Outputmetriken unter Zuhilfenahme der Formeln aus dem Lehrbrief: 8 Tasks wurden bearbeitet, die Schlangenlänge ist am Ende der Simulation 6, die mittlere Wartezeit beträgt: 2.73 Tage, die mittlere Schlangenlänge beträgt 2.68 und der Auslastungsgrad ist 0.81. Es wird deutlich wie schon mit einer Simulationsdauer von 10 Tagen Strategie 1 an ihre Grenzen stößt, indem die Wartezeit sich immer mehr vergrößert.

### 3.1.2 Output-Metriken mit Konfidenzintervallen

Zur Bewertung der statistischen Unsicherheit werden Konfidenzintervalle für 95 % für folgende Metriken berechnet:

- Mittlere Wartezeit

- Mittlere Schlangenlänge

- Auslastung

Die Konfidenzintervalle werden aus den Stichprobenmittelwerten und -varianzen der Simulationsläufe bestimmt.

## 3.2 Vergleich mit Strategie 2

### 3.2.1 Beispielhafte Auswertung Strategie 2
s2 = Strategy2(arrival_rate=1.5, service_rate=1.0, simulation_time=30, sprint_length=10)
Ergebnis: {'completed': 16, 'discarded': 7, 'avg_wait': 10.417195943539618}

Eine exemplarische Simulation durchgeführt. Zusätzlich wird die Anzahl der verworfenen Tasks erfasst. Die Ergebnisse zeigen den Einfluss der Sprintplanung auf Durchsatz und Wartezeiten.

### 3.2.2 Mittlere Wartezeiten und verworfene Tasks mit Konfidenzintervallen

Für Strategie 2 werden Konfidenzintervalle für folgende Kenngrößen berechnet:

- Mittlere Wartezeit der bearbeiteten Tasks

- Anteil verworfener Tasks

Diese Metriken erlauben eine Bewertung des Trade-offs zwischen Planbarkeit und Vollständigkeit der Aufgabenbearbeitung.

### 3.2.3 Vergleich für verschiedene Sprintintervalle und Ankunftsraten

In einer systematischen Parameterstudie werden unterschiedliche Kombinationen von T und α untersucht. Ziel ist es, den Einfluss der Sprintdauer auf:

- Systemauslastung

- Wartezeiten

- Task-Verwerfungsrate

zu analysieren.

(Diagramme und Diskussion einfügen)

# 4. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass kontinuierliche FIFO-Bearbeitung (Strategie 1) besonders bei moderater Auslastung effiziente und faire Ergebnisse liefert. Strategie 2 hingegen erlaubt eine bessere Planbarkeit und Kontrolle des Arbeitsvolumens, geht jedoch mit dem Verwerfen von Tasks und potenziell höheren Wartezeiten einher.

Die Wahl der geeigneten Strategie hängt stark vom Anwendungskontext ab. Während Strategie 1 für klassische Service-Systeme geeignet ist, bietet Strategie 2 Vorteile in projektorientierten Umgebungen mit klaren Planungszyklen.

Weitere Arbeiten könnten Priorisierungsregeln, adaptive Sprintbudgets oder Mehrkanalsysteme untersuchen.

{'completed': 16, 'discarded': 27, 'avg_wait': 9.983311050657106}

# Anhang

### I. Beispielhafte Auswertung Strategie 1 – Datentabelle

| ID | a_i | t_i | b_i | e_i | w_i | Σ Bedienzeit | Σ Wartezeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.182 | 2.182 | 0.4998 | 2.6818 | 0 | 0.4998 | 0 |
| 2 | 0.9887 | 3.1708 | 0.3319 | 3.5026 | 0 | 0.8317 | 0 |
| 3 | 0.0693 | 3.24 | 1.1934 | 4.696 | 0.2626 | 2.0251 | 0.2626 |
| 4 | 0.1178 | 3.3578 | 0.493 | 5.1891 | 1.3382 | 2.5181 | 1.6008 |
| 5 | 0.4853 | 3.8432 | 2.499 | 7.6881 | 1.3459 | 5.0171 | 2.9467 |
| 6 | 0.3998 | 4.2429 | 0.0396 | 7.7277 | 3.4452 | 5.0568 | 6.3918 |
| 7 | 0.2574 | 4.5004 | 2.0695 | 9.7972 | 3.2273 | 7.1263 | 9.6192 |
| 8 | 0.7271 | 5.2275 | 0.064 | 9.8612 | 4.5697 | 7.1902 | 14.1889 |
| 9 | 0.4735 | 5.701 | 0.2356 | 10.0968 | 4.1602 | 7.4259 | 18.3491 |
| 10 | 0.4945 | 6.1956 | 0.3595 | 10.4563 | 3.9013 | 7.7854 | 22.2504 |
| 11 | 0.6613 | 6.8569 | 1.9167 | 12.373 | 3.5995 | 9.702 | 25.8498 |
| 12 | 1.5629 | 8.4198 | 0.6393 | 13.0122 | 3.9532 | 10.3413 | 29.803 |
| 13 | 0.5939 | 9.0137 | 0.5619 | 13.5741 | 3.9986 | 10.9032 | 33.8016 |
| 14 | 0.1975 | 9.2112 | 0.6831 | 14.2572 | 4.3629 | 11.5863 | 38.1646 |

### II. Beispielhafte Auswertung Strategie 2 – Datentabelle

| Sprint | ID | a_i | t_i | b_i | e_i | w_i | Σ Wartezeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.5263 | 8.6568 | 1.6801 | 11.6801 | 1.3432 | 1.3432 |
| 1 | 7 | 3.0418 | 4.9507 | 1.0913 | 12.7715 | 6.7294 | 8.0726 |
| 1 | 5 | 2.6236 | 1.4324 | 0.2822 | 13.0537 | 11.3391 | 19.4117 |
| 1 | 4 | 0.0277 | 1.4047 | 0.3493 | 13.403 | 11.649 | 31.0607 |
| 1 | 12 | 0.6094 | 9.2962 | 2.7556 | 16.1586 | 4.1068 | 35.1675 |
| 1 | 3 | 0.4583 | 0.9463 | 0.096 | 16.2546 | 15.2123 | 50.3798 |
| 1 | 11 | 0.1131 | 9.1831 | 1.2773 | 17.5319 | 7.0715 | 57.4513 |
| 1 | 13 | 0.6949 | 9.9055 | 0.4945 | 18.0264 | 7.6264 | 65.0777 |
| 1 | 2 | 0.0323 | 0.9141 | 0.1328 | 18.1592 | 17.1123 | 82.19 |
| 1 | 1 | 0.002 | 0.9121 | 0.9263 | 19.0855 | 17.2471 | 99.4371 |
| 2 | 23 | 1.4699 | 16.0776 | 2.9115 | 22.9115 | 3.9224 | 103.3595 |
| 2 | 18 | 0.6575 | 13.6843 | 4.4195 | 27.331 | 9.2272 | 112.5866 |
| 2 | 20 | 0.0082 | 15.5951 | 0.5048 | 27.8358 | 11.7359 | 124.3226 |
| 2 | 19 | 1.2533 | 14.3418 | 0.212 | 28.0479 | 13.494 | 137.8166 |
| 2 | 14 | 0.1956 | 10.6004 | 0.9108 | 28.9587 | 17.4475 | 155.264 |
| 2 | 24 | 2.6733 | 17.5476 | 0.5673 | 29.526 | 11.4111 | 166.6751 |